06/07/2017

Projet BI

Cesi eXia – Groupe 1

GAËTAN LOPEZ CUTILLAS – ZAC MENENDEZ – THOMAS DROUIN – FRANCOIS KODJOVIC

Table des matières

[Introduction 3](#_Toc487008474)

[Présentation Projet 3](#_Toc487008475)

[Le Palais du Bonbon 4](#_Toc487008476)

[Présentation du groupe 4](#_Toc487008477)

[Gestion de Projet 5](#_Toc487008478)

[Outils 5](#_Toc487008479)

[WBS - OBS 6](#_Toc487008480)

[Planning prévisionnel 7](#_Toc487008481)

[Planning Final 8](#_Toc487008482)

[Scrum 9](#_Toc487008483)

[Diagramme de flux 9](#_Toc487008484)

# Introduction

En cette troisième année à l’Exia.Cesi de Toulouse il nous a été demandé de faire notre second projet. Il portera sur l’Analyse et le Traitement des données. Nous sommes au sixième semestre de notre cycle ingénieur et ce projet va clore notre unité d’enseignement qui concerne Oracle, la recherche opérationnel et le Bussiness Intelligence. Dans cette Unité d’Enseignement nous avons appris plusieurs notions comme les algorithmes du simplex, la gestion de BDD Oracle et les notions de BI.

Pour ce faire dans notre promotion nous sommes répartis en groupe de trois à quatre personnes. Idéalement, le fait d’être à quatre est bien plus profitable pour ce projet car il y a énormément de requis.

Notre projet se déroule donc du Jeudi 28 Juin jusqu’au Vendredi 7 juillet, le jour de la soutenance. Par conséquent, c’est comme cela que notre équipe de projet vient d’être sollicitée pour l’entreprise Vergis Corporation, afin de simuler le réseau de l’entreprise pour trouver une solution viable. C’est donc très motivé que nous attaquons ensemble ce projet sur le réseau et la sécurité.

Dans ce projet il nous a été demandé de faire un dossier concernant l’impact des ondes Wifi sur l’environnement direct, comme le corps humain ou encore le matériel qui peuvent être affectés par les ondes, et les réglementations liées.

Dans

# Présentation Projet

Le palais du bonbon est une grande confiserie située dans le sud de Paris. Elle produit toutes sortes de bonbons, dont le succès international n’est plus à prouver. Créée en 1964, elle exporte aujourd’hui dans près de 19 pays, et possède des filiales à travers le monde. De plus elle a récemment ouvert son site internet qui permet à chaque client de composer ses paquets de bonbons personnalisés. Fort de cette activité, l’entreprise se porte bien, mais on assiste peu à peu à une arrivée des pays de l’Est sur le marché. Ces produits similaires sont de moins bonne qualité, mais ont un cout plus faible pour le consommateur. C’est pourquoi il a été décidé de faire baisser le cout des bonbons de manière significative, et ce pour deux raisons. La première, c’est de réussir à diminuer le prix d’achat pour le grand public afin de rester cohérent avec le marché. La deuxième, c’est d’augmenter la marge afin de garder une stabilité financière. Il faut donc améliorer la gestion globale de l’entreprise afin de mieux la piloter et réduire les pertes ou dépenses inutiles.

Nous sommes donc charger de l’optimisation du fonctionnement de l’entreprise dans le but que l’entreprise reste compétitive sur le marché. Nous devons mettre en œuvre une politique de suivis de l’ensemble des processus afin d’améliorer ceux-ci.

Actuellement l’entreprise de se compose de 3 principaux services :

* La fabrication
* Le conditionnement
* La préparation des commandes

Ensuite l’on retrouve les services :

* Gestion des stocks
* Expéditions
* Réceptions
* Achats
* RH

Le projet se déroulera en 4 étapes. La première est de créer des générateurs de données qui permettront de simuler des commandes de bonbons pour refléter le fonctionnement de l’entreprise dans notre Base de données. La seconde sera d’identifier et de créer des indicateurs de performance pour avoir un suivi pertinent de l’entreprise. Il faudra ensuite construire des tableaux de bord qui permettront à chaque service de prendre des décisions. La troisième étape consistera à définir des améliorations permettant d’optimisé la production de l’entreprise. Et enfin la dernière étape consistera à dresser le bilan des améliorations sur le fonctionnement de l’entreprise.

# Le Palais du Bonbon

## Présentation du groupe

Notre groupe de projets est composé de 4 étudiants ayant des compétences diverses dans le domaine du développement, du système et du BI. Nous avons la chance d’avoir un groupe homogène où l’entente était primordiale.

Gaetan Lopez

* Chef de Projet
* Scrum master
* Rédacteur Livrable

Thomas Drouin

* Développeur en chef
* Architecte développement
* Concepteur UML

Zac Menedez

* DBA
* Technicien système
* Architecte Merise

François Kodjovik

* Responsale BI
* Concepteur de Tableau de bord

## Gestion de Projet

### Outils

Lors de notre projet nous avons été amener à utiliser plusieurs outils de développement, de système ainsi que de Gestion de projet.

Développement

**VisualStudio :** Nous avons fait le choix de développer notre générateur de données en C# ce qui implique donc l’utilisation de l’Ide développer par Microsoft Visual Studio. Cette Ide est très adaptée au développement des langages Microsoft avec une facilité de gestion des différents Framework .Net.

**StarUML :** Pour la partie conception de l’UML nous avons utilisé le logiciel Open Source StarUML. Ce logiciel est très facile à prendre en main et permet la création de package, d’entité et de relation simplement avec un rendue final optimale.

Base de données et connecteurs

**Oracle Database 12c :** La première Base de données nous était imposé. Oracle est un système de gestion de base de données relationnel-objet. Il permet contrairement à MySQL de travailler sur des objets et avec les traitements PL-SQL d’avoir une donnée plus précise.

**MongoDB :** MongoDB est une Base de données No-SQL documents. Elle nous était également imposé, elle nous permet la création de documents pour la future utilisation de nos Tableau de Bord

**Talend :** Talend est un ETL Open Source qui permet la connexion entre Oracle et MongoDB. Il récupère les données de la BDD Oracle et les convertit en format Json afin de les insérer dans MongoDB.

**Jdevelloper :** Jdevelloper un est middleware Oracle qui permet de faire la connexion entre la BDD et l’application. Il est composé de l’outil webservice qui récupère les package développer en BDD et les renvois à l’application en format xml.

Serveur de reporting et de visualisation :

**Qlikview :** Qlikview c’est un outil de BI , il permet aux utilisateurs de créer leur propres tableaux de bords avec des données récupérer sur la base de données. Grâce à QlikView, on peut analyser nos données et s'en servir ensuite pour appuyer nos décisions. Ainsi, on peut avoir plusieurs types de datavisualisations (histogramme, circulaire, tableau...) en fonction des besoins de l'entreprise et des KPI choisi

Gestion de Projet

**GuitHub :** Pour le versionning et la mise en commun de notre projet nous avons mis en place un serveur Git sur Github. Ce serveur nous permet à tous de partager des fichiers et d’avoir un versionning de notre application.

Slack : Slack est une plate-forme de communication collaborative spécialisé dans la gestion de Projet. Il permet de mettre en forme des données de langages de programmation et simplifie l’envoi de document.


### WBS - OBS

Le WBS met en valeur les différentes tâches à effectuer pour atteindre les objectifs du projet. Ici il est découpé en 5 grandes partie qui sont :

* Livrables : correspond au différent document a créé et à rendre la veille de la soutenance + la préparation du PowerPoint pour la présentation.
* BDD : Grosse partie du Projet, elle regroupe l’installations et la configuration des Bases de données Oracle et MongoDB ainsi que l’ETL qui permet de les relier. Egalement le middleware pour la connexion entre Oracle et le Générateur de Données.
* Recherche Opérationnelle : correspond à toutes la partie algorithmique et optimisations des processus
* Outils de visualisation : correspond à la partie Bi avec la définition des KPI et la réalisation des tableaux de bord.
* Générateur de donnée : correspond au développement de l’application qui permet de générer des commandes et de simuler leur production pour alimenter la BDD

Il apparait également sur le WBS les réparations des taches au niveau des ressources disponible pour le projet.

### Planning prévisionnel



|  |  |
| --- | --- |
| **Jaune** : Zac  **Vert :** François  **Bleu :** Thomas  **Rouge :** Gaetan  **Noir :** Groupe 1 | **Orange :** Zac - Gaetan  **Vert Clair :** Zac – François  **Cyan :** Zac – Thomas  **Gris :** François – Gaetan  **Rose :** Thomas – Gaetan  **Mauve :** Thomas - François |

Le planning représente la réparation des taches par personnelle ou groupe de personne dans les 10 jours du projet.


### Planning Final

|  |  |
| --- | --- |
| **Jaune** : Zac  **Vert :** François  **Bleu :** Thomas  **Rouge :** Gaetan  **Noir :** Groupe 1 | **Orange :** Zac - Gaetan  **Vert Clair :** Zac – François  **Cyan :** Zac – Thomas  **Gris :** François – Gaetan  **Rose :** Thomas – Gaetan  **Mauve :** Thomas - François |

Le planning représente la réparation des taches par personnelle ou groupe de personne dans les 10 jours du projet.

### Scrum

### Diagramme de flux



Voici le Diagramme de flux qui représente le fonctionnement de l’entreprise. Le processus commence lors de la création d’une commande d’un client sur le site web de la société. Ensuite les Bonbons sont fabriqués dans la zone de fabrication découpé en 4 partie chacune responsable d’un type de variantes par rapport à la commande effectuer par le client. Ensuite, suivant le conditionnement choisi les bonbons sont insérer dans leur conditionnement par des machines spécialisé dans un type de contenant. Les lots de bonbons fabriqués sont ensuite placés dans la zone de picking où les commandes sont mises préparer et ensuite expédier au client.


## Générateur de données

### Introduction

Le générateur de donnée a pour but de crée des pools de commandes afin de pouvoir simuler une production se rapprochant au maximum du réel. Celui-ci va donc simuler une commande effectuer sur internet par un client, et choisir les différents bonbons et type ainsi que le contenant et leur nombre. Ces données sont ensuite utilisé pour simuler la fabrication et le conditionnement de la commande afin d’avoir une estimations sur le temps total de production de la commande.

Après un POC technologique sur le langage de développement nous avons fait le choix d’utiliser le C#. Contrairement au Java le .Net contient plus de fonctionnalité pour travailler avec une Base de données Oracle. Nous avons également utilisé le Framework Entity nous permettant des générer nos Model relationnel correspondant à la BDD. Je générateur créera donc des commandes ainsi que des lignes de commandes si le client souhaite commander plusieurs types de produits différents.

### UML



Description de l’uml

### Développement

L’application est découpée en 2 partie. Une partie génératrice de données qui va créer des commandes et une seconde partie Simulateur que va simuler la production de la commande

**Générateur de donnée**

## KPI et Tableau de bord


Une fois que les données ont été générer et insérer dans la base de données nous avons pu commencer à définir les KPI et les Tableaux de bords.

## Environnement de stockage des données

L’entreprise dispose d’une Base de données No/SQL où sont enregistrées les commandes. Suite à un cyber attaque toute les données de MongoDB sont inaccessibles. Nous avons donc utilisé l’ancien serveur Oracle avant l’arrivée du nouveau serveur MongoDB. Un fois le serveur No/SQL opérationnelle nous avons mit en place un ETL pour baculé les données entre Oracle et MongoDB

### Merise

Afin de modéliser notre base de données Oracle nous avons utilisé la méthode Merise qui permet de définir un dictionnaires de données, les relation entre nos différentes entités et de nous générer un MPD SQL permettant la création de la Base de données

 **MCD**

Le MCD est la seconde étape, après l’élaboration du dictionnaire de données, de la méthode Merise. Il présente les différentes entités de notre projet ainsi que le type de relation qu’elle peuvent avoir entre elles. Dans cette étape il est primordiale de définir correctement le type de relation que les entités.